中国国际贸易促进委员会成都市委员会

门户网站国产化与信息化建设项目

技术方案与服务内容
（含评分标准）

二〇二六年七月

# 第一部分  技术方案

## 一、总体技术要求

### （一）标准化需求

1. 接口标准化需求：规范系统内部接口和外部对接接口，确保与政务云平台、其他政务系统的互联互通。

2. 安全标准化需求：遵循国家信息安全等级保护标准和密码应用标准，确保系统安全合规。

3. 文档标准化需求：规范项目文档编制，确保文档的完整性和可追溯性。

### （二）国产化要求

1. 系统应基于国产化技术路线建设，支持国产操作系统、国产数据库、国产中间件及国产服务器硬件。

2. 所有软件产品须取得国家相关部门的信创认证，具备自主知识产权。

3. 系统应具备良好的兼容性和可扩展性，支持后续国产化生态升级。

### （三）性能要求

1. 系统应支持7×24小时不间断运行，年可用性不低于99.9%。

2. 页面响应时间不超过3秒，并发用户数不低于500。

3. 系统应具备负载均衡和弹性扩展能力。

### （四）架构要求

1. 系统应采用B/S架构，支持主流浏览器访问。

2. 前后端分离设计，支持微服务架构。

3. 系统应部署于成都市政务云平台。

## 二、门户网站前台系统技术方案

### （一）功能需求

1. 贸促政策信息发布：支持政策标题、发布日期、政策内容、发布单位、附件链接的发布与展示，为企业提供政策查询服务。

2. 展会活动信息发布：支持展会名称、举办时间、举办地点、参展范围、报名方式的发布，为企业提供参展指引。

3. 新闻动态展示：支持新闻标题、发布时间、新闻内容、新闻图片、来源的发布，展示贸促工作成果。

4. 政务服务入口：提供在线办事、表格下载、在线咨询等功能。

5. 网站搜索：支持全站内容检索，支持关键词高亮、结果排序。

6. 互动交流：支持信箱、留言板、在线调查等功能。

7. 多端适配：支持PC端、移动端自适应展示。

8. 无障碍访问：符合国家无障碍访问标准。

### （二）界面设计需求

1. 界面风格庄重大方，体现贸促会工作特色。

2. 页面布局清晰合理，导航层次不超过三级。

3. 支持栏目自定义配置，可灵活调整页面布局。

4. 支持CDN加速配置。

## 三、内容管理系统技术方案

### （一）用户管理

1. 支持用户ID、用户名、密码（加密存储）、角色、权限、创建时间的全生命周期管理。

2. 支持基于角色的权限控制（RBAC），支持多级角色和细粒度权限分配。

3. 支持操作审计，记录操作用户、操作时间、操作内容、IP地址。

### （二）内容发布管理

1. 支持内容ID、标题、正文、栏目、作者、发布时间、审核状态的全流程管理。

2. 支持内容采编、审核、发布全流程管理，支持多级审核。

3. 支持富文本编辑器，支持图片、视频、附件上传。

4. 支持栏目管理、模板配置、定时发布。

5. 支持内容版本管理，可回退至历史版本。

### （三）操作日志管理

1. 记录日志ID、操作用户、操作时间、操作内容、IP地址。

2. 支持日志查询、导出、统计分析。

3. 日志数据保留期限不少于12个月。

### （四）系统配置管理

1. 支持系统参数、模板配置、栏目配置、CDN配置的集中管理。

2. 支持配置项版本管理和回退。

## 四、数据迁移适配系统技术方案

### （一）迁移范围

原有MySQL数据库中的全部业务数据（含文字、图片、附件等），确保业务连续性。

### （二）迁移要求

1. 数据完整性：迁移过程中数据不丢失、不损坏，迁移后数据与原系统完全一致。

2. 业务连续性：迁移过程中保障业务不中断，支持增量迁移和在线迁移。

3. 数据清洗：对迁移数据进行清洗和校验，确保数据质量。

4. 回退机制：提供迁移失败回退机制，确保数据安全。

5. 迁移报告：提供详细的数据迁移报告，包括迁移数据量、成功率、异常处理等。

## 五、国产化软硬件配置方案

（一）国产操作系统

采购国产服务器操作系统，支持主流国产CPU架构，具备安全加固功能。

（二）国产数据库

采购国产关系型数据库，支持SQL标准，具备高可用、高性能、安全审计功能。

（三）国产中间件

采购国产应用服务器中间件，支持J2EE规范，具备负载均衡、集群部署能力。

（四）软硬件清单

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产服务器操作系统 | 支持主流国产CPU架构，安全加固，符合等保三级要求 | 1套 | 年度许可 |
| 2 | 国产数据库软件 | 关系型数据库，支持SQL标准，高可用集群 | 1套 | 年度许可 |
| 3 | 国产中间件软件 | 应用服务器中间件，J2EE规范，负载均衡 | 1套 | 永久授权 |
| 4 | 浪潮云密码服务 | 商用密码服务，符合密码应用安全评估要求 | 1套 | 年度服务 |

## 六、安全方案

（一）网络安全等级保护

1. 门户网站系统应按照《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）及网络安全等级保护三级标准进行建设。

2. 投标人须在项目完成后完成三级等保测评，测评报告须由具备资质的第三方测评机构出具。

3. 测评费用8万元/次，包含在项目预算内。

（二）密码应用安全

1. 系统应按照国家密码管理相关规定，采用商用密码技术保护敏感数据。

2. 密码应用方案详见《中国国际贸易促进委员会成都市委员会门户网站密码应用方案》。

3. 密码应用安全评估（密评）费用7万元/年。

4. 浪潮云密码服务租赁费用18万元/年。

（三）信息安全技术要求

1. 遵循《信息安全技术——网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）。

2. 遵循《信息安全技术——操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2019）。

3. 遵循《信息安全技术 政务网站系统安全指南》（GB/T 31506-2022）。

（四）数据安全

1. 用户密码须加密存储，敏感数据传输须加密。

2. 支持数据备份与恢复，备份策略不少于每日一次全量备份。

3. 支持数据访问审计和异常行为检测。

## 七、数据需求

| 系统名称 | 需求名称 | 数据项 | 用途 | 提供部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门户网站前台系统 | 贸促政策信息 | 政策标题、发布日期、政策内容、发布单位、附件链接 | 政策信息发布与展示 | 贸促会成都市委员会 |
| 门户网站前台系统 | 展会活动信息 | 展会名称、举办时间、举办地点、参展范围、报名方式 | 展会信息发布 | 贸促会成都市委员会 |
| 门户网站前台系统 | 新闻动态信息 | 新闻标题、发布时间、新闻内容、新闻图片、来源 | 新闻动态发布 | 贸促会成都市委员会 |
| 内容管理系统 | 用户信息数据 | 用户ID、用户名、密码（加密）、角色、权限、创建时间 | 用户管理、权限控制 | 系统自动生成 |
| 内容管理系统 | 内容发布数据 | 内容ID、标题、正文、栏目、作者、发布时间、审核状态 | 内容采编审核发布 | 贸促会成都市委员会 |
| 内容管理系统 | 操作日志数据 | 日志ID、操作用户、操作时间、操作内容、IP地址 | 安全审计、问题追溯 | 系统自动生成 |
| 数据迁移适配系统 | 历史业务数据 | 原有MySQL数据库全部业务数据（含文字、图片、附件） | 数据迁移 | 现有系统MySQL |
| 统计分析模块 | 访问统计数据 | 访问时间、访问页面、访问IP、用户代理、访问来源 | 访问统计分析 | 系统自动采集 |
| 国产化数据库 | 系统配置数据 | 系统参数、模板配置、栏目配置、CDN配置 | 系统配置管理 | 系统自动生成 |

数据共享说明：本项目涉及与成都市一体化政务大数据平台的数据共享，投标人须按照成都市政务数据共享相关规定做好对接工作。

## 八、建设内容总览

| 序号 | 建设内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门户网站前台系统 | 贸促政策信息发布、展会活动信息发布、新闻动态展示、政务服务入口等 |
| 2 | 内容管理系统 | 用户管理、内容采编审核发布全流程管理、操作日志审计、栏目管理等 |
| 3 | 数据迁移适配系统 | 原有MySQL数据库业务数据向国产化数据库迁移适配 |
| 4 | 国产化中间件软件 | 采购符合信创要求的国产化中间件软件 |
| 5 | 国产操作系统及数据库 | 采购国产操作系统、国产数据库软件 |
| 6 | 统计分析模块 | 网站访问统计、页面分析、来源分析、性能优化支持 |
| 7 | 网络安全等级保护测评 | 门户网站系统三级网络安全等级保护测评服务 |
| 8 | 密码应用安全评估 | 密码应用安全评估（密评）服务 |
| 9 | 密码服务租赁 | 浪潮云密码服务租赁 |
| 10 | 系统对接与集成 | 与成都市一体化政务大数据平台、政务云平台等对接集成 |

# 第二部分  服务内容

## 一、工期及交付要求

（一）建设工期

1. 自合同签订之日起，项目建设周期不超过120个日历日。

2. 各阶段交付节点如下：

| 阶段 | 工作内容 | 交付时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 需求调研与详细设计 | 合同签订后30日内 | 需求规格说明书、概要设计、详细设计 |
| 第二阶段 | 系统开发与部署 | 合同签订后75日内 | 门户网站前台系统、内容管理系统、数据迁移适配系统 |
| 第三阶段 | 系统测试与试运行 | 合同签订后100日内 | 测试报告、试运行报告 |
| 第四阶段 | 等保测评与密评 | 合同签订后120日内 | 等保三级测评报告、密评报告 |
| 第五阶段 | 竣工验收 | 试运行满30日后 | 竣工验收报告 |

（二）交付物清单

| 序号 | 交付物名称 | 格式要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求规格说明书 | 纸质+电子 | 6份 |
| 2 | 概要设计说明书 | 纸质+电子 | 6份 |
| 3 | 详细设计说明书 | 纸质+电子 | 6份 |
| 4 | 数据库设计说明书 | 纸质+电子 | 6份 |
| 5 | 源代码及程序 | 电子 | 1套 |
| 6 | 测试报告 | 纸质+电子 | 6份 |
| 7 | 用户操作手册 | 纸质+电子 | 10份 |
| 8 | 系统管理员手册 | 纸质+电子 | 6份 |
| 9 | 部署手册 | 纸质+电子 | 6份 |
| 10 | 数据迁移报告 | 纸质+电子 | 6份 |
| 11 | 等保三级测评报告 | 纸质+电子 | 6份 |
| 12 | 密评报告 | 纸质+电子 | 6份 |
| 13 | 培训记录 | 纸质+电子 | 6份 |
| 14 | 竣工验收报告 | 纸质+电子 | 6份 |

## 二、质量及验收要求

（一）质量标准

1. 系统建设应符合国家及四川省相关技术标准和规范。

2. 软件开发应遵循《信息技术服务治理第2部分：实施指南》（GB/T 34960.2-2017）。

3. 系统运维应符合《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022）。

（二）验收标准

1. 功能验收：系统功能满足本招标需求文件全部技术要求。

2. 性能验收：系统性能达到本招标需求文件规定的性能指标。

3. 安全验收：通过网络安全等级保护三级测评和密码应用安全评估。

4. 数据验收：数据迁移完整、准确，业务运行正常。

5. 文档验收：全部交付物文档齐全、规范。

（三）验收程序

1. 初验：系统试运行满30日后，由招标人组织初验。

2. 终验：初验合格后，系统正式运行满3个月，由招标人组织竣工验收。

3. 验收不合格的，投标人须在招标人规定的期限内完成整改并重新申请验收。

## 三、售后服务及运维要求

（一）质保期

1. 自竣工验收合格之日起，质保期不少于12个月。

2. 质保期内出现的系统缺陷和故障，由投标人免费修复。

（二）运维服务

1. 运维服务遵循《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022）。

2. 国产操作系统及数据库软件年度许可费用11.09万元/年。

3. 密码应用安全评估费用7万元/年。

4. 浪潮云密码服务租赁费用18万元/年。

5. 网络安全等级保护测评费用8万元/次。

（三）故障响应时间

| 故障级别 | 故障描述 | 响应时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 系统瘫痪，全部功能不可用 | 30分钟内 | 4小时内 |
| 二级 | 核心功能不可用，影响业务办理 | 1小时内 | 8小时内 |
| 三级 | 部分功能异常，不影响核心业务 | 2小时内 | 24小时内 |
| 四级 | 一般性问题，咨询类 | 4小时内 | 48小时内 |

（四）服务方式

1. 提供7×24小时电话技术支持。

2. 提供远程在线技术支持。

3. 紧急情况下提供现场技术支持。

4. 定期巡检：每月不少于一次系统巡检，出具巡检报告。

## 四、培训要求

（一）培训对象

1. 系统管理员：2-3人。

2. 内容编辑人员：5-8人。

3. 一般操作人员：10-15人。

（二）培训内容

1. 系统架构与原理。

2. 系统操作与维护。

3. 内容编辑与发布流程。

4. 安全管理与应急处置。

5. 数据备份与恢复操作。

（三）培训要求

1. 培训方式：现场集中培训+线上培训相结合。

2. 培训时间：不少于3个工作日。

3. 培训资料：提供完整的培训教材和操作手册。

4. 培训效果评估：培训结束后进行考核，确保参训人员掌握系统操作。

## 五、知识产权要求

1. 投标人须保证所提供的软件产品具有合法的知识产权，不存在侵权行为。

2. 项目建设所形成的全部成果（含源代码、文档、数据等）知识产权归招标人所有。

3. 投标人使用的开源软件须符合开源协议要求，并向招标人提供开源软件清单。

4. 投标人不得在交付的系统中预留后门或植入恶意代码。

## 六、保密要求

1. 投标人须与招标人签订保密协议，对项目涉及的政务数据、技术资料等严格保密。

2. 投标人的工作人员须签署个人保密承诺书。

3. 保密期限：自保密协议签订之日起至相关信息解密为止，不少于5年。

4. 项目结束后，投标人须将所有涉及招标人业务数据的存储介质归还或销毁，并提供销毁证明。

# 第三部分  评分标准

本项目采用综合评分法，满分100分。评标委员会按照规定的评审因素和分值分配，对投标人的投标文件进行综合评审和比较，按得分由高到低排序推荐中标候选人。

为验证投标人技术方案的真实性和国产化适配能力，本项目增设系统演示环节，投标人须在评标现场进行实物演示。

## 一、评审因素及分值分配

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以满足招标需求的最低有效投标报价为基准价，报价得分=（基准价/投标报价）×30 |
| 2 | 技术方案 | 25分 | 总体技术方案完整性（8分）、国产化方案可行性（7分）、数据迁移方案（5分）、安全方案（5分） |
| 3 | 系统演示 | 10分 | 国产化内容管理系统演示（4分）、数据迁移功能演示（3分）、国产化浏览器门户网站运行演示（3分） |
| 4 | 项目实施及管理 | 10分 | 项目实施计划合理性（5分）、项目管理方案（5分） |
| 5 | 售后服务及运维 | 10分 | 运维服务方案（5分）、响应时间承诺（3分）、培训方案（2分） |
| 6 | 企业资质及业绩 | 10分 | 相关资质证书（4分）、类似项目业绩（4分）、项目经理资质（2分） |
| 7 | 人员配置 | 5分 | 项目团队人员配置合理性、人员资质 |
| 合计 |  | 100分 |  |

## 二、投标报价（30分）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 基准价 | 30分 | 以满足招标需求且不低于成本的最低有效投标报价为基准价，报价得分=（基准价÷投标报价）×30。报价得分保留两位小数。 |
| 价格扣除 | — | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，小型、微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |

## 三、技术方案（25分）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 总体技术方案 （8分） | 8分 | 方案完整、技术路线清晰、架构设计合理，与项目需求高度契合： • 方案完整覆盖全部建设内容，技术路线先进可行（3分） • 系统架构设计合理，采用前后端分离、微服务架构，支持高可用（3分） • 方案中对项目难点分析透彻，提出切实可行的解决措施（2分） 本项未提供或方案不完整得0分。 |
| 国产化方案 （7分） | 7分 | 国产化技术路线清晰，适配方案可行： • 明确国产操作系统、数据库、中间件选型及适配方案（3分） • 提供国产化兼容性测试方案及验证措施（2分） • 国产化生态后续升级扩展能力方案（2分） 优：7分；良：5-6分；中：3-4分；差：1-2分；未提供：0分。 |
| 数据迁移方案 （5分） | 5分 | 数据迁移方案完整、安全、可行： • 迁移流程清晰，包含数据清洗、校验、回退机制（2分） • 支持增量迁移和在线迁移，保障业务连续性（2分） • 提供迁移风险评估及应急预案（1分） 优：5分；良：3-4分；中：1-2分；未提供：0分。 |
| 安全方案 （5分） | 5分 | 安全方案满足等保三级及密评要求： • 网络安全等级保护三级建设方案完整可行（2分） • 密码应用方案符合国家密码管理规定（2分） • 数据安全防护措施全面（1分） 优：5分；良：3-4分；中：1-2分；未提供：0分。 |

## 四、系统演示（10分）

演示总体要求：

1. 投标人须在评标现场使用自带的国产化电脑（搭载国产CPU+国产操作系统）进行实物演示，不得使用模拟器或录屏视频替代。

2. 演示环境须包含国产操作系统、国产数据库、国产中间件、国产浏览器，形成完整国产化技术栈。

3. 每项演示时间不超过15分钟，评标委员会可现场提问并要求操作验证。

4. 未进行演示或演示内容与投标方案不符的，对应项得0分。

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 国产化内容管理系统演示 （4分） | 4分 | 投标人在国产化电脑（国产CPU+国产OS）上现场演示内容管理系统核心功能： • 用户登录与权限管理：演示RBAC角色权限控制，不同角色登录展示不同功能菜单（1分） • 内容采编审核发布全流程：现场创建一条图文内容，提交审核，审核通过后发布至前台并实时可见（1.5分） • 栏目管理与模板配置：现场新增栏目、调整栏目层级、配置页面模板（0.5分） • 操作日志审计：演示日志查询、导出功能，日志记录完整准确（0.5分） • 富文本编辑器在国产化环境下正常使用，图片/附件上传功能正常（0.5分） 功能完整运行流畅得4分；部分功能正常得2-3分；多数功能异常或无法演示得0-1分。 |

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据迁移功能演示 （3分） | 3分 | 投标人在国产化环境下现场演示数据迁移功能： • 迁移工具演示：展示自研或使用的迁移工具，演示从MySQL数据库到国产数据库的迁移配置过程（1分） • 迁移执行演示：现场执行一小批量数据迁移（不少于100条记录），展示迁移进度、日志输出（1分） • 数据校验演示：迁移完成后，对比源库和目标库数据，展示数据一致性校验结果，包括记录数校验、字段值校验（0.5分） • 回退机制演示：演示迁移失败回退操作，回退后源系统数据不受影响（0.5分） 迁移流程完整、校验通过得3分；流程部分展示得1-2分；未演示或迁移失败得0分。 |

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 国产化浏览器门户网站运行演示 （3分） | 3分 | 投标人在国产化电脑上使用国产浏览器（如奇安信可信浏览器、360信创版等）访问门户网站前台系统，现场演示： • 页面正常加载：首页及二级页面在国产浏览器下正常渲染，页面布局无错位、样式无丢失（1分） • 核心功能验证：政策信息查询、展会活动浏览、新闻动态展示、全站搜索等功能在国产浏览器下正常运行（1分） • 多端适配验证：在国产浏览器下演示PC端和移动端自适应切换，页面布局正确响应（0.5分） • 交互功能验证：互动交流（信箱/留言板）、在线调查等交互功能在国产浏览器下正常提交和响应（0.5分） 全部功能正常得3分；部分功能异常得1-2分；页面无法正常加载得0分。 |

演示环境说明：投标人须在投标文件中提供演示环境配置清单，包括国产CPU型号、国产操作系统版本、国产数据库版本、国产中间件版本、国产浏览器版本，评标委员会核对演示环境与投标文件一致性。

## 五、项目实施及管理（10分）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目实施计划 （5分） | 5分 | 实施计划合理，各阶段节点明确： • 建设周期不超过120日历日，各阶段交付节点清晰（2分） • 里程碑计划合理，风险控制措施得当（2分） • 资源配置合理，人员投入充足（1分） 优：5分；良：3-4分；中：1-2分；未提供：0分。 |
| 项目管理方案 （5分） | 5分 | 项目管理规范，质量保障体系完善： • 项目管理体系（ISO9001/CMMI等）认证及实施（2分） • 质量保障措施及测试方案完善（2分） • 沟通协调机制及文档管理规范（1分） 优：5分；良：3-4分；中：1-2分；未提供：0分。 |

## 六、售后服务及运维（10分）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 运维服务方案 （5分） | 5分 | 运维方案完善，符合GB/T 28827.1-2022要求： • 运维体系健全，巡检制度完善（2分） • 故障响应及解决时间优于招标要求（2分） • 运维报告及持续改进机制（1分） 优：5分；良：3-4分；中：1-2分；未提供：0分。 |
| 响应时间承诺 （3分） | 3分 | 故障响应时间优于招标文件要求： • 一级故障响应≤15分钟/解决≤2小时（1.5分） • 二级故障响应≤30分钟/解决≤4小时（1分） • 提供7×24小时现场值守承诺（0.5分） 满足基本要求得2分，优于要求酌情加分。 |
| 培训方案 （2分） | 2分 | 培训方案完整，涵盖各层级人员： • 培训对象覆盖系统管理员、编辑人员、操作人员（1分） • 提供培训教材、操作手册及考核方案（1分） 完整：2分；部分完整：1分；未提供：0分。 |

## 七、企业资质及业绩（10分）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 资质证书 （4分） | 4分 | 投标人具备以下资质（须提供证书复印件）： • CMMI3级及以上认证（1分） • ISO27001信息安全管理体系认证（1分） • 信息技术服务标准（ITSS）认证（1分） • 软件能力成熟度其他相关认证（1分） 每项1分，满分4分，未提供不得分。 |
| 类似项目业绩 （4分） | 4分 | 投标人近三年（2023年1月至今）具有类似政务网站建设或国产化信息化项目业绩： • 每提供一个合同金额≥50万元的类似业绩得1分 • 每提供一个合同金额≥100万元的类似业绩得2分 本项满分4分，须提供合同复印件（含合同首页、金额页、签字页）。 |
| 项目经理资质 （2分） | 2分 | 拟派项目经理具备以下资质： • 信息系统项目管理师（高级）证书（1分） • PMP认证证书（1分） 满分2分，须提供证书复印件及社保证明。 |

## 八、人员配置（5分）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 团队配置 （3分） | 3分 | 项目团队人员配置合理，分工明确： • 项目经理1名，具备5年以上项目管理经验（1分） • 技术负责人1名，具备3年以上政务信息化经验（1分） • 开发人员不少于3名，测试人员不少于1名（1分） 须提供人员简历及社保证明。 |
| 人员资质 （2分） | 2分 | 团队成员具备相关资质证书： • 系统分析师（高级）证书（0.5分） • 软件设计师证书（0.5分） • 网络工程师/信息安全工程师证书（0.5分） • 数据库工程师证书（0.5分） 满分2分，须提供证书复印件。 |

## 九、评分说明

1. 评标委员会各成员独立打分，汇总后取算术平均值，保留两位小数。

2. 投标人各项评分因素得分之和为该投标人的总得分。

3. 总得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，依次类推。

4. 总得分相同的，按照投标报价由低到高排序；报价仍相同的，按照技术方案得分由高到低排序。

5. 投标人提供虚假材料谋取中标的，一经查实，取消其投标资格，并依法承担相应法律责任。

6. 系统演示环节，投标人须自带演示设备和环境，招标人不提供演示用国产化硬件设备。演示环境与投标文件声称的国产化技术栈不一致的，系统演示项酌情扣分。