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门户网站国产化与信息化建设项目

招  标  需  求




项目名称：中国国际贸易促进委员会成都市委员会门户网站国产化与信息化建设项目
招 标 人：中国国际贸易促进委员会成都市委员会
项目预算：人民币 80.91 万元（含首年建设费及年度运维费）
资金来源：市级财政资金（已纳入2026年预算保障）
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第一章  项目概述
一、项目背景
中国国际贸易促进委员会成都市委员会（以下简称"贸促会成都市委员会"）门户网站建设于2018年，于2023年11月启动门户网站运维服务采购项目招标，预算约10万元/年，服务期覆盖2023-2026年。该项目以财政资金支持，要求供应商具备技术能力和信用资质，重点保障门户网站稳定运行。门户网站已在成都市电子政务系统登记备案。
随着数字化进程加速，现有门户网站在信息安全、国产化适配、数据管理等方面面临新的挑战。为贯彻落实国家信创战略要求，减少对国外系统的依赖，有效避免因外部技术封锁或恶意攻击导致的安全风险，保障国家、企业和个人信息安全，贸促会成都市委员会拟启动门户网站国产化与信息化建设项目，通过建设智能化、精准化、规范化、国际化的线上综合服务平台，有效提升服务企业的能力和效率，优化内部管理与协同水平，更好地服务于成都建设国际会展之都、打造内陆改革开放高地的战略目标。
二、项目目标
以信息化技术全面赋能贸促会成都市委员会的核心业务与服务流程，通过本项目建设实现以下目标：
（一）门户网站升级改造
构建更加安全、稳定、可靠的宣传平台，提升平台安全运行和数据安全水平，更好地服务于成都建设国际会展之都、打造内陆改革开放高地的战略目标。
（二）内容管理系统建设
建设贴合贸促会成都市委员会业务流程与管理模式的国产化内容管理系统，减少对国外系统的依赖，提供定制化功能，保障信息数据安全。
（三）国产化数据迁移适配
完成原有系统数据向国产化平台的迁移适配，确保业务连续性，实现平滑过渡。
三、项目依据
本项目依据以下法律法规、标准规范及政策文件执行：
《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例
《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例
《四川省信息化项目费用测算标准》（T/SCSIA0015-2025）
《成都市政务云服务目录》
《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）
《信息技术服务治理第2部分：实施指南》（GB/T 34960.2-2017）
《电子政务标准化指南第一部分总则》
《电子政务标准化指南第三部分：网络建设》
《电子政务标准化指南第四部分：信息共享》
《电子政务标准化指南第五部分：支撑技术》
《信息安全技术——网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）
《信息安全技术——操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2019）
《信息安全技术 政务网站系统安全指南》（GB/T 31506-2022）
《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022）


第二章  招标范围及内容
一、招标范围
本项目招标范围为中国国际贸易促进委员会成都市委员会门户网站国产化与信息化建设，包括门户网站前台系统升级改造、内容管理系统建设、国产化数据迁移适配、国产化中间件及操作系统数据库软件采购、网络安全等级保护三级测评、密码应用安全评估及密码服务租赁等全流程服务。
二、建设内容
	序号
	建设内容
	说明

	1
	门户网站前台系统
	贸促政策信息发布、展会活动信息发布、新闻动态展示、政务服务入口等前台功能模块

	2
	内容管理系统
	用户管理、内容采编审核发布全流程管理、操作日志审计、栏目管理等后台功能模块

	3
	数据迁移适配系统
	原有MySQL数据库业务数据（含文字、图片、附件等）向国产化数据库迁移适配

	4
	国产化中间件软件
	采购符合信创要求的国产化中间件软件

	5
	国产操作系统及数据库
	采购国产操作系统、国产数据库软件

	6
	统计分析模块
	网站访问统计、页面分析、来源分析、性能优化支持

	7
	网络安全等级保护测评
	门户网站系统三级网络安全等级保护测评服务

	8
	密码应用安全评估
	密码应用安全评估（密评）服务

	9
	密码服务租赁
	浪潮云密码服务租赁

	10
	系统对接与集成
	与成都市一体化政务大数据平台、政务云平台等对接集成



三、项目预算
本项目预算总计人民币80.91万元，资金来源为市级财政资金，已纳入贸促会成都市委员会2026年预算保障。预算构成如下：
	序号
	费用项目
	金额（万元）
	备注

	1
	项目建设费
	36.82
	含门户网站国产化改造、内容管理系统建设、数据迁移、国产化中间件采购等

	2
	国产操作系统及数据库软件
	11.09/年
	年度许可费用

	3
	网络安全等级保护测评服务
	8.00/次
	门户网站系统三级等保测评

	4
	密码应用安全评估
	7.00/年
	密评费用

	5
	浪潮云密码服务租赁
	18.00/年
	密码服务租赁费用

	合计
	
	80.91
	含首年建设费及年度费用



说明：其他政务云资源费用（含国产主机、存储和应用安全等），初步预估为7.28万元/年。根据相关规定，市城市运行和政务服务办负责统筹全市政务云建设和管理，现已组织完成了2025-2026年成都市政务云基础平台服务采购工作。为避免重复浪费，本次资金测算未将项目涉及的政务云资源费7.28万元纳入项目总投资。


第三章  技术需求
一、总体技术要求
（一）标准化需求
1. 接口标准化需求：规范系统内部接口和外部对接接口，确保与政务云平台、其他政务系统的互联互通。
2. 安全标准化需求：遵循国家信息安全等级保护标准和密码应用标准，确保系统安全合规。
3. 文档标准化需求：规范项目文档编制，确保文档的完整性和可追溯性。
（二）国产化要求
1. 系统应基于国产化技术路线建设，支持国产操作系统、国产数据库、国产中间件及国产服务器硬件。
2. 所有软件产品须取得国家相关部门的信创认证，具备自主知识产权。
3. 系统应具备良好的兼容性和可扩展性，支持后续国产化生态升级。
（三）性能要求
1. 系统应支持7×24小时不间断运行，年可用性不低于99.9%。
2. 页面响应时间不超过3秒，并发用户数不低于500。
3. 系统应具备负载均衡和弹性扩展能力。
（四）架构要求
1. 系统应采用B/S架构，支持主流浏览器访问。
2. 前后端分离设计，支持微服务架构。
3. 系统应部署于成都市政务云平台。
二、门户网站前台系统技术需求
（一）功能需求
1. 贸促政策信息发布：支持政策标题、发布日期、政策内容、发布单位、附件链接的发布与展示，为企业提供政策查询服务。
2. 展会活动信息发布：支持展会名称、举办时间、举办地点、参展范围、报名方式的发布，为企业提供参展指引。
3. 新闻动态展示：支持新闻标题、发布时间、新闻内容、新闻图片、来源的发布，展示贸促工作成果。
4. 政务服务入口：提供在线办事、表格下载、在线咨询等功能。
5. 网站搜索：支持全站内容检索，支持关键词高亮、结果排序。
6. 互动交流：支持信箱、留言板、在线调查等功能。
7. 多端适配：支持PC端、移动端自适应展示。
8. 无障碍访问：符合国家无障碍访问标准。
（二）界面设计需求
1. 界面风格庄重大方，体现贸促会工作特色。
2. 页面布局清晰合理，导航层次不超过三级。
3. 支持栏目自定义配置，可灵活调整页面布局。
4. 支持CDN加速配置。
三、内容管理系统技术需求
（一）用户管理
1. 支持用户ID、用户名、密码（加密存储）、角色、权限、创建时间的全生命周期管理。
2. 支持基于角色的权限控制（RBAC），支持多级角色和细粒度权限分配。
3. 支持操作审计，记录操作用户、操作时间、操作内容、IP地址。
（二）内容发布管理
1. 支持内容ID、标题、正文、栏目、作者、发布时间、审核状态的全流程管理。
2. 支持内容采编、审核、发布全流程管理，支持多级审核。
3. 支持富文本编辑器，支持图片、视频、附件上传。
4. 支持栏目管理、模板配置、定时发布。
5. 支持内容版本管理，可回退至历史版本。
（三）操作日志管理
1. 记录日志ID、操作用户、操作时间、操作内容、IP地址。
2. 支持日志查询、导出、统计分析。
3. 日志数据保留期限不少于12个月。
（四）系统配置管理
1. 支持系统参数、模板配置、栏目配置、CDN配置的集中管理。
2. 支持配置项版本管理和回退。
四、数据迁移适配系统技术需求
（一）迁移范围
原有MySQL数据库中的全部业务数据（含文字、图片、附件等），确保业务连续性。
（二）迁移要求
1. 数据完整性：迁移过程中数据不丢失、不损坏，迁移后数据与原系统完全一致。
2. 业务连续性：迁移过程中保障业务不中断，支持增量迁移和在线迁移。
3. 数据清洗：对迁移数据进行清洗和校验，确保数据质量。
4. 回退机制：提供迁移失败回退机制，确保数据安全。
5. 迁移报告：提供详细的数据迁移报告，包括迁移数据量、成功率、异常处理等。
五、国产化软硬件配置需求
（一）国产操作系统
采购国产服务器操作系统，支持主流国产CPU架构，具备安全加固功能。
（二）国产数据库
采购国产关系型数据库，支持SQL标准，具备高可用、高性能、安全审计功能。
（三）国产中间件
采购国产应用服务器中间件，支持J2EE规范，具备负载均衡、集群部署能力。
（四）软硬件清单
	序号
	名称
	规格要求
	数量
	备注

	1
	国产服务器操作系统
	支持主流国产CPU架构，安全加固，符合等保三级要求
	1套
	年度许可

	2
	国产数据库软件
	关系型数据库，支持SQL标准，高可用集群
	1套
	年度许可

	3
	国产中间件软件
	应用服务器中间件，J2EE规范，负载均衡
	1套
	永久授权

	4
	浪潮云密码服务
	商用密码服务，符合密码应用安全评估要求
	1套
	年度服务


六、安全需求
（一）网络安全等级保护
1. 门户网站系统应按照《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）及网络安全等级保护三级标准进行建设。
2. 投标人须在项目完成后完成三级等保测评，测评报告须由具备资质的第三方测评机构出具。
3. 测评费用8万元/次，包含在项目预算内。
（二）密码应用安全
1. 系统应按照国家密码管理相关规定，采用商用密码技术保护敏感数据。
2. 密码应用方案详见《中国国际贸易促进委员会成都市委员会门户网站密码应用方案》。
3. 密码应用安全评估（密评）费用7万元/年。
4. 浪潮云密码服务租赁费用18万元/年。
（三）信息安全技术要求
1. 遵循《信息安全技术——网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）。
2. 遵循《信息安全技术——操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2019）。
3. 遵循《信息安全技术 政务网站系统安全指南》（GB/T 31506-2022）。
（四）数据安全
1. 用户密码须加密存储，敏感数据传输须加密。
2. 支持数据备份与恢复，备份策略不少于每日一次全量备份。
3. 支持数据访问审计和异常行为检测。
七、数据需求
根据项目建设需要，系统所需的公共数据和社会数据需求清单如下：
	系统名称
	需求名称
	数据项
	数据详细用途描述
	数据提供部门

	门户网站前台系统
	贸促政策信息
	政策标题、发布日期、政策内容、发布单位、附件链接
	用于门户网站政策信息发布与展示，为企业提供政策查询服务
	贸促会成都市委员会

	门户网站前台系统
	展会活动信息
	展会名称、举办时间、举办地点、参展范围、报名方式
	用于门户网站展会信息发布，为企业提供参展指引
	贸促会成都市委员会

	门户网站前台系统
	新闻动态信息
	新闻标题、发布时间、新闻内容、新闻图片、来源
	用于门户网站新闻动态发布，展示贸促工作成果
	贸促会成都市委员会

	内容管理系统
	用户信息数据
	用户ID、用户名、密码（加密）、角色、权限、创建时间
	用于系统用户管理、权限控制、操作审计
	系统自动生成

	内容管理系统
	内容发布数据
	内容ID、标题、正文、栏目、作者、发布时间、审核状态
	用于内容采编、审核、发布全流程管理
	贸促会成都市委员会

	内容管理系统
	操作日志数据
	日志ID、操作用户、操作时间、操作内容、IP地址
	用于系统安全审计、问题追溯
	系统自动生成

	数据迁移适配系统
	历史业务数据
	原有MySQL数据库中的全部业务数据（含文字、图片、附件等）
	用于数据迁移，确保业务连续性
	现有系统MySQL数据库

	统计分析模块
	访问统计数据
	访问时间、访问页面、访问IP、用户代理、访问来源
	用于网站访问统计分析，优化网站内容和性能
	系统自动采集

	国产化数据库
	系统配置数据
	系统参数、模板配置、栏目配置、CDN配置
	用于系统配置管理，确保系统正常运行
	系统自动生成



数据共享说明：本项目涉及与成都市一体化政务大数据平台的数据共享，投标人须按照成都市政务数据共享相关规定做好对接工作。


第四章  商务要求
一、投标人资格要求
（一）基本资格条件
1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件
1. 投标人须具备信息化系统开发建设的相关资质。
2. 投标人须具备网络安全服务相关资质。
3. 投标人须具有类似政务网站系统建设业绩（须提供合同复印件）。
4. 投标人拟派项目经理须具备信息系统项目管理相关资质证书。
5. 投标人须在四川省内有常驻技术服务机构或承诺在中标后30日内在成都市设立技术服务点。
（三）联合体投标
本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
1. 联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。
2. 联合体各方须签订联合体协议，明确各方承担的工作和责任。
3. 联合体牵头人须具备信息化系统开发建设资质。
二、工期及交付要求
（一）建设工期
1. 自合同签订之日起，项目建设周期不超过120个日历日。
2. 各阶段交付节点如下：
	阶段
	工作内容
	交付时间
	交付物

	第一阶段
	需求调研与详细设计
	合同签订后30日内
	需求规格说明书、概要设计、详细设计

	第二阶段
	系统开发与部署
	合同签订后75日内
	门户网站前台系统、内容管理系统、数据迁移适配系统

	第三阶段
	系统测试与试运行
	合同签订后100日内
	测试报告、试运行报告

	第四阶段
	等保测评与密评
	合同签订后120日内
	等保三级测评报告、密评报告

	第五阶段
	竣工验收
	试运行满30日后
	竣工验收报告



（二）交付物清单
	序号
	交付物名称
	格式要求
	数量

	1
	需求规格说明书
	纸质+电子
	6份

	2
	概要设计说明书
	纸质+电子
	6份

	3
	详细设计说明书
	纸质+电子
	6份

	4
	数据库设计说明书
	纸质+电子
	6份

	5
	源代码及程序
	电子
	1套

	6
	测试报告
	纸质+电子
	6份

	7
	用户操作手册
	纸质+电子
	10份

	8
	系统管理员手册
	纸质+电子
	6份

	9
	部署手册
	纸质+电子
	6份

	10
	数据迁移报告
	纸质+电子
	6份

	11
	等保三级测评报告
	纸质+电子
	6份

	12
	密评报告
	纸质+电子
	6份

	13
	培训记录
	纸质+电子
	6份

	14
	竣工验收报告
	纸质+电子
	6份


三、质量及验收要求
（一）质量标准
1. 系统建设应符合国家及四川省相关技术标准和规范。
2. 软件开发应遵循《信息技术服务治理第2部分：实施指南》（GB/T 34960.2-2017）。
3. 系统运维应符合《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022）。
（二）验收标准
1. 功能验收：系统功能满足本招标需求文件全部技术要求。
2. 性能验收：系统性能达到本招标需求文件规定的性能指标。
3. 安全验收：通过网络安全等级保护三级测评和密码应用安全评估。
4. 数据验收：数据迁移完整、准确，业务运行正常。
5. 文档验收：全部交付物文档齐全、规范。
（三）验收程序
1. 初验：系统试运行满30日后，由招标人组织初验。
2. 终验：初验合格后，系统正式运行满3个月，由招标人组织竣工验收。
3. 验收不合格的，投标人须在招标人规定的期限内完成整改并重新申请验收。
四、售后服务及运维要求
（一）质保期
1. 自竣工验收合格之日起，质保期不少于12个月。
2. 质保期内出现的系统缺陷和故障，由投标人免费修复。
（二）运维服务
1. 运维服务遵循《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022）。
2. 国产操作系统及数据库软件年度许可费用11.09万元/年。
3. 密码应用安全评估费用7万元/年。
4. 浪潮云密码服务租赁费用18万元/年。
5. 网络安全等级保护测评费用8万元/次。
（三）响应时间
	故障级别
	故障描述
	响应时间
	解决时间

	一级
	系统瘫痪，全部功能不可用
	30分钟内
	4小时内

	二级
	核心功能不可用，影响业务办理
	1小时内
	8小时内

	三级
	部分功能异常，不影响核心业务
	2小时内
	24小时内

	四级
	一般性问题，咨询类
	4小时内
	48小时内



（四）服务方式
1. 提供7×24小时电话技术支持。
2. 提供远程在线技术支持。
3. 紧急情况下提供现场技术支持。
4. 定期巡检：每月不少于一次系统巡检，出具巡检报告。
五、培训要求
（一）培训对象
1. 系统管理员：2-3人。
2. 内容编辑人员：5-8人。
3. 一般操作人员：10-15人。
（二）培训内容
1. 系统架构与原理。
2. 系统操作与维护。
3. 内容编辑与发布流程。
4. 安全管理与应急处置。
5. 数据备份与恢复操作。
（三）培训要求
1. 培训方式：现场集中培训+线上培训相结合。
2. 培训时间：不少于3个工作日。
3. 培训资料：提供完整的培训教材和操作手册。
4. 培训效果评估：培训结束后进行考核，确保参训人员掌握系统操作。
六、知识产权要求
1. 投标人须保证所提供的软件产品具有合法的知识产权，不存在侵权行为。
2. 项目建设所形成的全部成果（含源代码、文档、数据等）知识产权归招标人所有。
3. 投标人使用的开源软件须符合开源协议要求，并向招标人提供开源软件清单。
4. 投标人不得在交付的系统中预留后门或植入恶意代码。
七、保密要求
1. 投标人须与招标人签订保密协议，对项目涉及的政务数据、技术资料等严格保密。
2. 投标人的工作人员须签署个人保密承诺书。
3. 保密期限：自保密协议签订之日起至相关信息解密为止，不少于5年。
4. 项目结束后，投标人须将所有涉及招标人业务数据的存储介质归还或销毁，并提供销毁证明。


第五章  评标办法
一、评标方法
本项目采用综合评分法。评标委员会按照本招标需求文件规定的评审因素和分值分配，对投标人的投标文件进行综合评审和比较，按得分由高到低排序推荐中标候选人。满分100分。
二、评审因素及分值分配
	序号
	评审因素
	分值
	评审内容

	1
	投标报价
	30分
	以满足招标需求的最低有效投标报价为基准价，报价得分=（基准价/投标报价）×30

	2
	技术方案
	35分
	总体技术方案完整性（10分）、国产化方案可行性（10分）、数据迁移方案（5分）、安全方案（10分）

	3
	项目实施及管理
	10分
	项目实施计划合理性（5分）、项目管理方案（5分）

	4
	售后服务及运维
	10分
	运维服务方案（5分）、响应时间承诺（3分）、培训方案（2分）

	5
	企业资质及业绩
	10分
	相关资质证书（4分）、类似项目业绩（4分）、项目经理资质（2分）

	6
	人员配置
	5分
	项目团队人员配置合理性、人员资质

	合计
	
	100分
	


三、评分细则
（一）投标报价（30分）
满足招标需求且投标价格不低于成本的，为有效报价。以有效投标人的最低报价为基准价，报价得分按下列公式计算：
报价得分 =（基准价÷投标报价）× 30
	评分项
	分值
	评分标准

	基准价
	30分
	以满足招标需求且不低于成本的最低有效投标报价为基准价，报价得分=（基准价÷投标报价）×30。报价得分保留两位小数。

	价格扣除
	—
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，小型、微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。


（二）技术方案（35分）
	评分项
	分值
	评分标准

	总体技术方案
（10分）
	10分
	方案完整、技术路线清晰、架构设计合理，与项目需求高度契合：
• 方案完整覆盖全部建设内容，技术路线先进可行（4分）
• 系统架构设计合理，采用前后端分离、微服务架构，支持高可用（3分）
• 方案中对项目难点分析透彻，提出切实可行的解决措施（3分）
本项未提供或方案不完整得0分。

	国产化方案
（10分）
	10分
	国产化技术路线清晰，适配方案可行：
• 明确国产操作系统、数据库、中间件选型及适配方案（4分）
• 提供国产化兼容性测试方案及验证措施（3分）
• 国产化生态后续升级扩展能力方案（3分）
优：10分；良：7-9分；中：4-6分；差：1-3分；未提供：0分。

	数据迁移方案
（5分）
	5分
	数据迁移方案完整、安全、可行：
• 迁移流程清晰，包含数据清洗、校验、回退机制（2分）
• 支持增量迁移和在线迁移，保障业务连续性（2分）
• 提供迁移风险评估及应急预案（1分）
优：5分；良：3-4分；中：1-2分；未提供：0分。

	安全方案
（5分）
	5分
	安全方案满足等保三级及密评要求：
• 网络安全等级保护三级建设方案完整可行（2分）
• 密码应用方案符合国家密码管理规定（2分）
• 数据安全防护措施全面（1分）
优：5分；良：3-4分；中：1-2分；未提供：0分。

	界面设计方案
（5分）
	5分
	界面设计方案体现贸促会特色，用户体验良好：
• 页面设计风格庄重大方，符合政务网站规范（2分）
• 多端适配方案完善（PC/移动端）（2分）
• 无障碍访问方案（1分）
优：5分；良：3-4分；中：1-2分；未提供：0分。


（三）项目实施及管理（10分）
	评分项
	分值
	评分标准

	项目实施计划
（5分）
	5分
	实施计划合理，各阶段节点明确：
• 建设周期不超过120日历日，各阶段交付节点清晰（2分）
• 里程碑计划合理，风险控制措施得当（2分）
• 资源配置合理，人员投入充足（1分）
优：5分；良：3-4分；中：1-2分；未提供：0分。

	项目管理方案
（5分）
	5分
	项目管理规范，质量保障体系完善：
• 项目管理体系（ISO9001/CMMI等）认证及实施（2分）
• 质量保障措施及测试方案完善（2分）
• 沟通协调机制及文档管理规范（1分）
优：5分；良：3-4分；中：1-2分；未提供：0分。


（四）售后服务及运维（10分）
	评分项
	分值
	评分标准

	运维服务方案
（5分）
	5分
	运维方案完善，符合GB/T 28827.1-2022要求：
• 运维体系健全，巡检制度完善（2分）
• 故障响应及解决时间优于招标要求（2分）
• 运维报告及持续改进机制（1分）
优：5分；良：3-4分；中：1-2分；未提供：0分。

	响应时间承诺
（3分）
	3分
	故障响应时间优于招标文件要求：
• 一级故障响应≤15分钟/解决≤2小时（1.5分）
• 二级故障响应≤30分钟/解决≤4小时（1分）
• 提供7×24小时现场值守承诺（0.5分）
满足基本要求得2分，优于要求酌情加分。

	培训方案
（2分）
	2分
	培训方案完整，涵盖各层级人员：
• 培训对象覆盖系统管理员、编辑人员、操作人员（1分）
• 提供培训教材、操作手册及考核方案（1分）
完整：2分；部分完整：1分；未提供：0分。


（五）企业资质及业绩（10分）
	评分项
	分值
	评分标准

	资质证书
（4分）
	4分
	投标人具备以下资质（须提供证书复印件）：
• CMMI3级及以上认证（1分）
• ISO27001信息安全管理体系认证（1分）
• 信息技术服务标准（ITSS）认证（1分）
• 软件能力成熟度其他相关认证（1分）
每项1分，满分4分，未提供不得分。

	类似项目业绩
（4分）
	4分
	投标人近三年（2023年1月至今）具有类似政务网站建设或国产化信息化项目业绩：
• 每提供一个合同金额≥50万元的类似业绩得1分
• 每提供一个合同金额≥100万元的类似业绩得2分
本项满分4分，须提供合同复印件（含合同首页、金额页、签字页）。

	项目经理资质
（2分）
	2分
	拟派项目经理具备以下资质：
• 信息系统项目管理师（高级）证书（1分）
• PMP认证证书（1分）
满分2分，须提供证书复印件及社保证明。


（六）人员配置（5分）
	评分项
	分值
	评分标准

	团队配置
（3分）
	3分
	项目团队人员配置合理，分工明确：
• 项目经理1名，具备5年以上项目管理经验（1分）
• 技术负责人1名，具备3年以上政务信息化经验（1分）
• 开发人员不少于3名，测试人员不少于1名（1分）
须提供人员简历及社保证明。

	人员资质
（2分）
	2分
	团队成员具备相关资质证书：
• 系统分析师（高级）证书（0.5分）
• 软件设计师证书（0.5分）
• 网络工程师/信息安全工程师证书（0.5分）
• 数据库工程师证书（0.5分）
满分2分，须提供证书复印件。


（七）评分说明
1. 评标委员会各成员独立打分，汇总后取算术平均值，保留两位小数。
2. 投标人各项评分因素得分之和为该投标人的总得分。
3. 总得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，依次类推。
4. 总得分相同的，按照投标报价由低到高排序；报价仍相同的，按照技术方案得分由高到低排序。
5. 投标人提供虚假材料谋取中标的，一经查实，取消其投标资格，并依法承担相应法律责任。











招  标  人：中国国际贸易促进委员会成都市委员会

二〇二六年七月




