催 款 函

（2026）六合法函字第___号

致：西宁市生态环境局城西区生态环境局

一、合同背景

贵我双方于____年____月____日签署《青海省政府采购项目合同书》（项目名称：城西区智慧生态监管项目，项目编号：青海泽诚磋商（货物）-2024-042），由我方（六合远教（成都）科技有限公司）向贵方交付城西区智慧生态监管项目所需的全套环保监测设备及相关技术服务。

合同标的包括：油烟监测设备（20台）、污水排放监测设备（2台）、热成像球机（3台）、室外广播（1台）、热成像枪机（12台）、噪音监测设备（51台）、AI高清摄像机等，合同总金额为人民币______元（大写：______________元整）。

二、合同履行情况

截至本函发出之日，我方已全面、完整地履行了合同项下的全部义务，具体如下：

| 序号 | 履行事项 | 履行情况 | 合同依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备到货交付 | 已交付，贵方已签署设备到货验收单 | 合同第三条 合同范围 |
| 2 | 设备安装 | 已全面安装完成 | 合同通用条款第3.1条 |
| 3 | 设备调试 | 已完成单机调试及系统联调 | 合同通用条款第3.1条 |
| 4 | 在线运行 | 设备已实际投入在线运行，运行记录完整 | 合同通用条款第3.1条 |
| 5 | 技术资料交付 | 已提供中文版技术资料（操作手册、维修指南等） | 合同通用条款第4.1条 |
| 6 | 技术培训 | 已完成甲方技术人员培训 | 合同通用条款第3.2条 |

上述各项均有书面记录及贵方签章文件为证。特别是设备到货验收单已由贵方签署确认，设备已实际投入在线运行，运行状态良好。

三、贵方拖延验收的事实

根据合同约定，我方完成设备安装、调试后，贵方应及时组织验收。然而，自设备安装调试完成并投入在线运行之日起，至今已逾____个工作日。期间，我方已多次以口头及书面方式催促贵方组织验收并签署产品验收单，贵方以各种理由拖延至今未予签署，且未向我方提出任何书面质量异议。

贵方的上述行为，已构成对合同义务的不当拖延，严重影响了我方的合法权益，具体表现在：

1. 验收长期无法完成，导致合同约定的质量保证期无法起算；

2. 验收未完成导致合同付款条件无法成就，我方应收账款长期被拖欠；

3. 履约保证金无法按约退还，资金被长期占用。

四、法律依据

（一）合同依据

根据合同通用条款及相关约定，我方已按约完成设备供货、安装、调试及在线运行，履行了合同项下的全部主要义务。贵方作为采购单位，负有及时组织验收的合同义务。

（二）法律依据

1. 根据《中华人民共和国民法典》第五百八十二条规定，履行不符合约定的，受损害方可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。我方履行符合约定，贵方无权拒绝验收。

2. 根据《中华人民共和国民法典》第六百二十一条规定，当事人约定检验期限的，买受人应当在检验期限内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。

3. 根据《中华人民共和国民法典》第六百二十六条规定，买受人收到标的物时应当检验。买受人未在约定时间内检验，或虽检验但未在合理时间内提出异议的，视为标的物符合约定。

4. 设备已实际投入在线运行，依据上述法律规定，视为贵方已接受标的物，即验收合格。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十三条规定，政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的权利义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。

五、付款请求

鉴于我方已全面履行合同义务，且设备已实际投入在线运行，依据上述合同约定及法律规定，验收已视为合格。贵方应按合同约定立即履行付款义务。

具体付款请求如下：

| 款项类别 | 金额（元） | 付款条件 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同款项 | ______ | 验收合格后支付 | 应付未付 |
| 履约保证金退还 | ______ | 货物验收合格后退还 | 应退未退 |

以上款项合计人民币______元（大写：______________元整），请贵方于本函送达之日起十五（15）个工作日内支付至我方指定账户：

户　名：六合远教（成都）科技有限公司

开户行：交通银行磨子桥支行

账　号：511609017018800042839

六、法律后果告知

如贵方未在本函指定的十五（15）个工作日内履行付款义务，我方将依法采取以下措施：

1. 依据合同第十二条第2款约定，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼，追索全部欠款及由此产生的全部损失；

2. 依据合同第十二条第3款约定，诉讼期间本合同继续履行；

3. 同时向政府采购监督管理部门（西宁市城西区财政局政府采购管理科）投诉贵方拖延验收、恶意拖欠款项的行为，请求行政监督；

4. 主张自应付之日起至实际付款之日止的逾期付款利息损失（按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率LPR计算）；

5. 保留通过其他法律途径追索全部欠款及由此产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费等）的权利。

七、特别说明

1. 如贵方对设备质量存在异议，应在收到本函后十（10）个工作日内向我方发出书面质量异议通知并附相关证据材料。依据合同第十二条第1款约定，因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由贵方承担；产品不符合标准的，鉴定费由我方承担。逾期未提出书面异议的，视为对设备质量无异议。

2. 如贵方未在上述期限内回复或履行付款义务，视为贵方对本函全部内容的默认接受，我方将据此启动后续法律程序，届时不再另行通知。

八、结语

我方始终秉持诚信履约原则，已全面完成合同项下的全部义务。希望贵方本着契约精神和政府采购诚信原则，在收到本函后尽快履行验收签署及付款义务，避免争议进一步扩大，造成不必要的损失。

期待贵方的积极回复与配合。

发函单位：六合远教（成都）科技有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表：______________（签字）

联系人：______________

联系电话：______________

通讯地址：______________

发函日期：2026年07月15日

附件清单：

1. 设备到货验收单（复印件）

2. 设备安装记录（复印件）

3. 设备调试记录（复印件）

4. 在线运行记录（复印件）

5. 《青海省政府采购项目合同书》复印件

送达回执

收函单位（签收盖章）：______________

收函人签字：______________　　收函日期：____年____月____日