光影天府数字化小程序

正式上线与宣发计划

&

年度版本更新与日常规划

成都光影天府影旅文化发展有限公司

2026年6月

第一部分

光影天府数字化小程序正式上线与宣发计划

# 一、上线准备阶段（2026年6月-7月上旬）

## （一）技术验收与系统部署

功能验收：完成试运行版本全部功能模块的技术验收，确保各核心功能稳定运行。

环境部署：完成生产环境服务器部署、域名备案、SSL证书配置及微信小程序审核发布。

压力测试：开展至少两轮全链路压力测试，确保高并发场景下系统稳定可用。

数据与接口：完成数据迁移、接口联调及第三方服务（AI大模型、地图等）对接验证。

## （二）内容与素材准备

内容填充：完成拍摄场景、影旅好物、影视政策等各板块首批内容录入与审核。

视觉素材：完成小程序首页、功能页及分享卡片的视觉素材设计与定稿。

宣发物料：完成宣发海报、宣传短视频、推文文案等宣发物料的设计制作。

## （三）组织保障

专班组建：成立上线工作专班，明确技术保障组、内容运营组、宣发推广组、综合协调组职责分工。

应急预案：制定上线应急预案，明确技术故障、舆情风险等突发情况处置流程。

操作培训：面向公司内部及承建方组织开展操作培训，确保各岗位熟练使用。

# 二、正式上线阶段（2026年7月中旬）

## （一）上线发布

版本发布：完成微信小程序正式版本提交审核并上线发布。

公告发布：同步在微信公众号、公司官网等自有渠道发布上线公告。

内部启动：召开内部上线启动会，通报平台功能与使用指引。

## （二）上线首周重点保障

技术值守：技术团队7x24小时值守，实时监控系统运行状态，确保故障即时响应。

用户反馈：收集首批用户反馈，快速修复体验问题与功能缺陷。

运行监控：监控核心运行指标，包括日活用户数、功能使用率、系统响应时长等。

# 三、宣发推广阶段（2026年7月下旬-8月）

## （一）宣发目标

以"来川拍摄，一码搞定"为核心传播主张，面向来川影视剧组、行业从业者及文旅合作方进行精准触达，上线首月实现小程序访问量突破目标值，核心功能模块用户活跃度达到预期水平。

## （二）宣发渠道与策略

| 渠道 | 策略 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 微信公众号 | 发布上线推文、功能解读系列文章、使用教程 | 触达存量粉丝，引导小程序访问 |
| 行业社群 | 在影视行业微信群、行业协会群定向推广 | 精准触达目标用户群体 |
| 短视频平台 | 制作功能演示短视频，投流抖音、视频号 | 扩大品牌曝光，吸引新用户 |
| 线下推广 | 在影视拍摄基地、文旅活动现场设展推广 | 面对面引导注册使用 |
| 行业活动 | 借力影视产业峰会、文旅推介会等场合宣传 | 提升行业知名度和权威背书 |
| 媒体合作 | 联合行业媒体发布新闻报道、专题文章 | 增强公信力与传播深度 |

## （三）宣发节奏

| 时间节点 | 阶段 | 重点工作 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 预热期 | 发布悬念海报、预告推文，制造期待感 |
| 第2周 | 上线期 | 集中发布上线公告、功能演示视频、媒体报道 |
| 第3-4周 | 推广期 | 系列功能解读推文、用户案例分享、社群裂变活动 |
| 第5-6周 | 沉淀期 | 收集用户反馈、优化体验、发布版本迭代更新 |

# 四、上线效果评估（2026年8月底）

## （一）评估指标体系

| 指标维度 | 核心指标 | 评估方式 |
| --- | --- | --- |
| 用户规模 | 累计注册用户数、日活/周活用户数 | 后台数据统计 |
| 功能使用 | 各核心功能模块访问量、使用率 | 功能埋点数据分析 |
| 系统运行 | 系统可用率、平均响应时长、故障次数 | 运维监控数据 |
| 用户满意度 | 用户反馈评分、好评率、留存率 | 问卷与反馈数据 |
| 传播效果 | 宣发内容阅读/播放量、分享转发率 | 各渠道数据汇总 |

## （二）评估成果应用

形成上线效果评估报告，总结经验与不足。

根据数据分析结果，优化功能设计与运营策略。

为后续版本迭代和持续运营提供数据支撑与决策依据。

第二部分

光影天府数字化小程序年度版本更新与日常规划

# 一、总体目标

围绕公司影视制片服务数字化核心战略，以"功能持续完善、体验持续优化、安全持续保障"为主线，建立常态化版本迭代与日常运营机制，确保平台功能紧贴业务需求、技术架构持续演进、用户体验稳步提升，打造西南地区领先的影视制片服务数字化平台。

# 二、年度版本迭代规划

## （一）版本发布节奏

按照"季度大版本+月度小版本"的双轨迭代模式，全年规划4次大版本发布、12次小版本更新，确保功能持续上新与缺陷及时修复。

| 版本 | 时间窗口 | 版本类型 | 重点内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年7月 | 正式版 | 平台正式上线，核心功能全量发布 |
| V1.1 | 2026年8月 | 优化版 | 上线反馈集中优化、体验细节打磨 |
| V1.2 | 2026年9月 | 功能版 | 新增剧组在线预约、场景VR预览功能 |
| V2.0 | 2026年10月 | 大版本 | 智能场景AI大模型升级、数据分析看板上线 |
| V2.1 | 2026年11月 | 功能版 | 影旅好物电商模块增强、订单管理上线 |
| V2.2 | 2026年12月 | 优化版 | 年度安全审计整改、性能优化、年终数据报告 |
| V3.0 | 2027年1月 | 大版本 | 年度功能升级、UI改版、新年度规划启动 |

## （二）版本迭代原则

需求驱动：以用户反馈与数据分析驱动功能迭代，避免闭门造车。

质量保障：每次大版本发布前完成完整测试验收，确保上线质量。

灰度策略：小版本快速迭代、灰度发布；大版本充分验证、全量发布。

文档同步：版本更新同步更新用户公告与操作指南，降低学习成本。

# 三、日常运营规划

## （一）内容运营

内容更新：每周更新拍摄场景、影视政策、影旅好物等板块内容，保持信息时效性。

专题策划：每月策划1-2个专题内容，如"本月推荐场景""影视政策解读"等。

内容审核：建立内容审核机制，所有上线内容经审核后方可发布。

## （二）用户运营

反馈响应：建立用户反馈响应机制，确保用户意见48小时内响应处理。

满意度调研：定期开展用户满意度调研，每季度形成用户满意度报告。

用户激励：策划用户激励活动，提升活跃度与留存率。

## （三）技术运维

监控响应：7x24小时系统监控，故障15分钟内响应、2小时内修复。

定期巡检：每周一次系统巡检，每月一次安全漏洞扫描。

数据备份：每周全量数据备份，每日增量备份，备份保留30天。

应急演练：每季度开展一次应急演练，验证应急预案有效性。

## （四）数据分析

周报机制：每周生成运营周报，含用户量、功能使用、系统运行等核心数据。

月度报告：每月形成月度运营分析报告，评估运营效果与趋势。

季度复盘：每季度召开运营复盘会，总结经验、调整策略。

# 四、安全保障规划

## （一）安全合规

法规合规：确保平台持续符合《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法规要求。

等保备案：完成公安机关备案、等级保护测评，取得相应资质。

隐私保护：建立用户隐私数据保护机制，确保数据采集、存储、使用合规。

## （二）安全技术防护

边界防护：部署WAF防火墙、DDoS防护、入侵检测等安全防护设施。

数据安全：实施接口签名、数据加密传输、敏感字段脱敏等技术措施。

渗透测试：定期开展渗透测试与安全漏洞修复。

# 五、组织保障与分工

| 角色 | 职责 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 项目统筹 | 整体规划协调、重大事项决策 | 公司分管领导 |
| 产品运营组 | 需求管理、内容运营、用户运营、数据分析 | 运营负责人 |
| 技术开发组 | 版本迭代开发、技术运维、安全保障 | 技术负责人（承建方） |
| 设计支持组 | 视觉设计、宣发物料、UI/UX优化 | 设计负责人 |
| 综合协调组 | 行政保障、外部协调、合规对接 | 综合办负责人 |

# 六、风险管控

| 风险类别 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | 系统故障、数据丢失、安全漏洞 | 7x24值守+定期备份+应急演练 |
| 内容风险 | 内容过时、信息不准确、版权纠纷 | 审核机制+定期更新+版权审查 |
| 运营风险 | 用户增长不及预期、活跃度下降 | 精准推广+激励活动+持续优化体验 |
| 合规风险 | 法规政策变化、监管要求调整 | 定期合规审查+法律顾问支持 |

# 七、结语

光影天府数字化小程序是公司数字化转型的重要载体，也是服务来川影视剧组、推动影旅融合发展的核心平台。公司将坚持"建用并重、持续迭代、安全为基、用户为本"的原则，确保平台建得好、用得好、管得好，切实赋能四川影视文旅产业高质量发展。

成都光影天府影旅文化发展有限公司

2026年6月